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第一章  比选公告

1. 比选条件

本比选项目新桥停车场食堂设备集成采购及安装项目已被研究决定实施，比选人为重庆交通建设管理有限公司，资金来源为国有资金，项目已具备比选条件，现进行竞争性比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：重庆轨道九号线新桥停车场、大竹林车辆段，及其他比选人指定地点。

2.2 项目规模及内容：新桥停车场食堂采用现代化科技手段实现全面智能化管理的新型用餐模式，通过集成多种智能化设施设备，提升食堂的设备使用效率、优化人员管理以及服务流程，从而提升食堂的运营与服务质量；本项目主要包含灶具、排烟系统、消毒柜、蒸柜、桌椅、智慧食堂系统平台、食品安全预警系统、石墨烯保温餐炉、智能取餐柜、智能体检仪、AI岗前健康检测仪、AI留样仪以及相关配套的服务器及软件等采购及安装。本次比选项目合同估算金额195万元。
2.3 建设周期：自合同签订之日起，至通过比选人组织的验收之日止。比选申请人于比选人书面下达的工作开始时间之日起，20个日历天内完成项目建设。
2.4 比选范围：本项目《厨房设备用户需求及技术规格书》、《健康·智慧食堂系统技术规格建议书》和《清单》所示的全部内容。包括但不限于各系统设备、硬件、软件和配套家具等的采购、安装、调试、集成、等保测评及其他伴随服务等。 

详见比选文件附件《厨房设备用户需求及技术规格书》、《健康·智慧食堂系统技术规格建议书》和《清单》。

3. 比选申请人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，比选申请人应满足下列资格要求：

3.1.1本次比选要求比选申请人具备独立法人资格。
3.1.2 本次比选要求比选申请人具备的业绩条件：比选申请人在2023年1月1日起至比选申请截止日止（以合同签订时间为准），具有1个单个合同金额100万元及以上的包含人脸识别、自动结算功能点的食堂项目供货业绩。

3.2本次比选不接受联合体竞选。
4. 比选文件的获取

比选文件获取时间和方式：从2026年9月1日09时00分到 2026年9月8日9 时30分，在渝e招电子招标采购平台发布(https://www.cqzbw.com，以下简称：渝e招平台)获取比选文件。

5. 比选申请文件的递交

5.1比选申请文件递交时间为2026年9月8日9时00分至9时30 分，比选申请文件递交的截止时间为2026年9月8日9时30分，比选申请文件递交及比选地点：重庆国际投资咨询集团有限公司，具体会议室房间号详见开标当天B1楼大屏幕通知。

5.2逾期送达或者不按照比选文件要求密封的比选申请文件,应当拒收。

6.  发布公告的媒介

本次比选公告在渝e招平台(https://www.cqzbw.com）和重庆交通建设管理有限公司官网（https://www.cqrailway.com/）发布。

7. 联系方式

比选人：重庆交通建设管理有限公司

地　址：重庆市两江新区龙头寺集散中心大楼10F
联系人：樊女士  

电  话：023-86861973  

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司
地  址：重庆市两江新区五简路2号重咨大厦20楼2001室

联系人：吴先生 邹女士

电  话：023-67706750 67703002    传  真：023-67702024

第二章  比选申请人须知
比选申请人须知前附表

正文内容不允许修改。若比选申请人须知前附表与正文不一致的地方，以比选申请人须知前附表为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	比选人
	比选人：重庆交通建设管理有限公司

地　址：重庆市两江新区龙头寺集散中心大楼10F

联系人：樊女士  

电  话：023-86861973 

	1.1.3
	项目名称
	新桥停车场食堂设备集成采购及安装项目

	1.1.4
	项目地点
	重庆轨道九号线新桥停车场、大竹林车辆段，及其他比选人指定地点

	1.2.1
	资金来源
	国有资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	比选范围
	本项目《厨房设备用户需求及技术规格书》、《健康·智慧食堂系统技术规格建议书》和《清单》所示的全部内容。包括但不限于各系统设备、硬件、软件和配套家具等的采购、安装、调试、集成、等保测评及其他伴随服务等

	1.3.2
	建设周期
	自合同签订之日起，至通过比选人组织的验收之日止。比选申请人于比选人书面下达的工作开始时间之日起，20个日历天内完成项目建设

	1.3.3
	质量要求
	所有设备、硬件、软件和配套家具等符合国家、重庆市相关技术标准、规范以及设计要求、通过比选人组织的验收。质保期：36个月。

质保期从项目经验证审查合格并取得终验收报告之日起计算，满36个月之日止。

	1.4.1
	比选申请人资质条件、能力和信誉
	本项目实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件：

1.营业执照

具备独立法人资格。

比选申请人须在比选申请文件提供有效的营业执照复印件盖比选申请人单位法人章。

2.比选申请截止日比选申请资格情况

比选申请人自行承诺（格式见第六章比选申请文件格式）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

比选申请人须在比选申请文件中提供承诺。

3.业绩要求

比选申请人在2023年1月1日起至比选申请截止日止（以合同签订时间为准），具有1个单个合同金额100万元及以上的包含人脸识别、自动结算功能点的食堂项目供货业绩。

比选申请人须在比选申请文件中提供该业绩的合同文件复印件盖比选申请人单位法人章（合同文件提供关键页即可，包括但不限于首页、尾页、签章页、主要商务条款页，关键页需能充分体现以上业绩要求各项要素）。若提供的合同文件不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。
4.财务要求

2023年、2024年、2025年的各年度财务状况不亏损。

比选申请人须在比选申请文件中提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表复印件盖比选申请人单位法人章，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

5.其他要求

5.1项目负责人资格要求

5.1.1比选申请人拟派的项目负责人须为比选申请人本单位人员。

比选申请人须在比选申请文件中提供有效的拟派项目负责人身份证复印件盖比选申请人单位法人章、比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料。

5.1.2项目负责人业绩

比选申请人拟派的项目负责人在2023年1月1日起至比选申请截止日止（以合同签订时间为准），具有1个单个合同金额100万元及以上的包含人脸识别、自动结算功能点的食堂项目供货业绩，且在该项目中担任项目经理或项目负责人。

比选申请人须在比选申请文件中提供业绩的合同文件复印件盖比选申请人单位法人章（合同文件提供关键页即可，包括但不限于首页、尾页、签章页、主要商务条款页，关键页需能充分体现以上业绩要求各项要素），若提供的合同文件不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

5.2委托代理人：
委托代理人必须为比选申请人本单位人员。

比选申请人须在比选申请文件中提供比选申请人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。否则，将由比选评审小组作否决竞选处理。

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料均为复印件（均需盖比选申请人单位法人章），复印件须清晰可辨，有一条不满足，则比选申请文件由比选评审小组作否决竞选处理。

（2）比选申请人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第六章比选申请文件格式）。比选人在合同签订前均有权对比选申请人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中选资格，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②项目负责人、委托代理人的养老保险证明期限为2026年1月至2026年6月中连续6个月的养老保险。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、单位编号（或单位社保编号）、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

注：以上1-5项所提供证明材料复印件均需盖比选申请人单位法人章。

	1.4.2
	是否接受联合体比选申请
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	比选申请预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	响应和偏离
	比选申请文件存在第三章“附件：否决竞选情况一览表”中情形之一的，比选申请文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，比选评审小组不得视为重大偏差而否决比选申请人的比选申请文件。

	2.1
	构成比选文件
的其他材料
	比选人发出的答疑、补遗等材料。

	2.2.1
	比选申请人要求澄清比选文件的截止时间
	比选申请人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年9月3日17时30分（北京时间）前以书面方式发送至比选代理机构提供的(邮箱14390674@qq.com)。比选申请人未在规定时间内以规定的方式通知比选人，则视为比选申请人已全面认可比选文件及相关文件等内容。

	2.2.2
	比选申请截止时间
	2026年9月8日9时30分（北京时间）

	2.3.1
	比选人修改比选文件的时间
	2026年9月5日17时00分前（北京时间），在渝e招平台(https://www.cqzbw.com）发布。

	3.1.1
	构成比选申请文件的其他材料
	比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容）

	3.2
	比选报价
	（1）本项目报价采用的币种：人民币。

（2）本项目采用总价包干合同，比选申请人的竞选报价应是本章比选申请人须知前附表1.3.1条、“第五章比选人要求”中所述的全部内容的竞选报价，如果有任何遗漏，均被视为比选申请人已经在其竞选单项报价和总价中考虑，比选人不再另外支付任何费用。

（3）本项目所需的产品均由比选申请人自行采购（或定制），比选申请人根据产品和服务的规格、参数指标自行选择符合比选文件要求的产品和服务进行竞选报价。但所采购（或定制）的产品必须符合国家规范标准及设计文件、比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。

（4）竞选报价应包含相关费用包括但不限于：本项目的采购费、包装费、运费（含装卸费）、仓储费、试验检验费、软件使用许可费（如有）、人工费、技术协调费及其附带实施费（含相关产品的定制开发、供货、安装、集成、调试；系统安装、调试；用户培训；经验收合格后向比选人移交及售后服务等费用）、验收费、保险费，以及管理费、利润、规费、税费、知识产权、各种赔付、其他风险等履行完本部分的所有费用，比选人不再支付及补偿额外费用。

（5）比选申请人在填报清单时，须明确所有产品的品牌（或生产厂家）。竞选清单不得有遗漏，若清单报价项有遗漏，比选人均视为比选申请人已充分理解比选文件要求，漏项部分已计入竞选报价之中。

（6）比选申请人在填报重庆市轨道交通9号线新桥停车场智慧食堂招标清单时，序号、品名、单位、数量必须与招标清单一致；比选申请人在填报重庆轨道九号线新桥停车场厨房项目招标清单时，编号、设备名称、单位、数量必须与招标清单一致。

（7）比选申请人应认真填写本项目清单中所列的单价或总价。比选申请人没有填入单价或总价的子目，比选人将认为该子目的价款已包括在清单其他子目的单价和总价中。比选申请人在清单中多报的子目，或多报的单价、总价，比选人将不予接受，该情形视为重大偏差，其竞选文件按否决竞选处理。

（8）增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：一般计税法。

（9）质保期所需的费用，质保期内因产品或系统质量问题引起的所有产品维护与更换，以及软件的升级更新费用，均包含在竞选报价中。

（10）比选申请人填报的报价，以元为单位，保留小数点后两位。此条不作为否决竞选条件。

（11）本项目竞选总报价最高限价（含增值税）为：1947612.00元。比选申请人的竞选总报价不得等于或高于最高限价，否则由评审委员会作否决竞选处理。

（12）异常低价警戒线要求：最高限价的85%。

比选申请人的竞选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。比选申请人提供的说明不能为：亏本让利；企业市场拓展或者品牌宣传；降低或者改变原建设方案、技术标准；为取得类似项目业绩；其他不具有实质性内容的事由，且不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。

比选申请人的竞选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，比选申请人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审委员会作否决竞选处理。

	3.3.1
	比选申请有效期
	自比选申请截止日起90日历天

	3.4
	比选保证金
	1.比选保证金：大写人民币：壹万圆（￥:10000元）。

2.比选保证金缴纳方式：转账支票或电汇。

（1）比选保证金交款形式及要求：比选申请人从企业的基本账户（开户行）在比选截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户，否则，比选保证金无效。比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

若比选截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间和比选截止时间保持一致。

（2）比选保证金账户及账号：

账户名：重庆国际投资咨询集团有限公司；
账号：346010100105300879013803；

开户银行：兴业银行重庆分行营业部。

（3）比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“新桥停车场食堂设备集成采购及安装项目”。

（4）比选保证金有效期与比选有效期一致。

（5）比选过程中由评审小组根据比选申请人比选文件中提供的企业基本账户开户许可相关资料核实其比选保证金是否由基本账户转入，未从基本账户转入的，作否决竞选处理。

注：比选申请人须在比选申请文件中提供企业基本账户开户证明文件复印件和比选申请保证金交纳凭证复印件。

3.比选保证金退还：

（1）比选人应当在法定时间内确定中选人。比选人应当在中选通知书发出后10个工作日内向除中选人和中选候选人以外的比选申请人，退还比选保证金。

（2）比选人应当在法定时间内和中选人签订合同。比选人应当在合同生效后10个工作日内向中选人和中选候选人退还比选申请保证金。

	3.6
	是否允许递交备选比选申请方案
	不允许

	3.7.1
	比选申请文件格式要求
	编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	3.7.3
	签名、盖章要求
	比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在比选申请文件规定的位置按比选申请文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。

未按上述规定执行的，交由比选评审小组作否决竞选处理。

	3.7.4
	比选申请文件份数
	正本一份、副本2份。竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）。

	3.7.5
	装订要求
	应按照第六章规定格式装订成册，逐页编制页码，并编制目录。

	4.1.1
	比选申请文件的密封
	1.竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）装入信封中，表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸。

2.比选申请文件和装入电子文件的信封应密封在“比选申请文件”袋（格式自拟）中，并在封口处加盖比选申请人单位法人章，同时“比选申请文件”袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。

3. 如果比选申请文件没有按上述规定密封和4.1.2标记，该比选申请文件将被拒绝接收。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“比选申请文件”袋封套上写明如下内容：
比选人名称：                        
项目名称：                            
比选申请人名称：           （加盖比选申请人单位法人章）
在   年  月  日  时  分（规定的比选时间）前不得开启
（注：采用A4白纸打印后粘贴在比选申请文件大袋封套上）

	4.2.2
	递交比选申请文件地点
	重庆国际投资咨询集团有限公司，具体会议室房间号详见开标当天B1楼大屏幕通知

	4.2.3
	是否退还比选申请文件
	否

	5.1
	比选申请时间和地点
	比选申请时间：同比选申请截止时间
比选申请地点：重庆国际投资咨询集团有限公司，具体会议室房间号详见开标当天B1楼大屏幕通知。

	5.2
	开标程序
	1. 宣布开标纪律；

2. 宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

3. 公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场；

4. 核验参加比选会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。

5. 展示比选保证金缴款情况，未在规定时间缴纳比选保证金的，当场退还其比选申请文件。

6. 密封情况检查：比选申请人推荐的代表检查比选申请文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现比选申请文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众原封退还。

7. 开启比选申请文件顺序：随机开启；

8. 开启比选申请文件，公布比选申请人名称、比选报价☑质量目标、建设周期；

9. 比选申请人代表、比选人代表、记录人等有关人员在比选记录上签名确认；

10. 开标结束。

	6.1.1
	比选评审小组的组建
	由比选人按规定组建。

	7.1
	是否授权比选评审小组确定中选人
	否，推荐经评审综合得分由高到低排名前 3 名为中选候选人。

	7.3.1
	履约担保
	1、中选人是否提供履约担保：提供。

2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合，银行保函须为不可撤销的见索即付独立保函，银行保函应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的银行开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。比选申请人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。
（2）履约担保的金额：中选合同金额的10% 。 
（3）履约担保的提交时间：中选人应在中选通知书发出后15个工作日内向比选人递交，并审核通过后，比选人方可与中选人签订合同。否则，比选人有权取消中选资格。
（4）履约担保的期限：自提交之日起至该项目竣工验收合格之日止，若项目延期，则比选人可要求延长担保时间至调整的质保期截止之日；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用比选申请人自行承担，相关费用已包含在签约合同价中。若比选申请人超过比选人要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，比选人有权暂停支付合同费用。
（5）退还期限及方式：采用现金担保的，本项目竣工验收合格之日后14天内无息退还剩余部分；采用银行保函的，本项目竣工验收合格之日后14天内退还。

	10.需要补充的其他内容

	10.1
	比选代理服务费
	比选代理服务费收费标准：按照以下“货物比选”所列费率执行，以中选的竞选总报价为计费基数计取，最低不低于2万元，向比选代理机构缴纳比选代理服务费。

中选金额
比选类型
（万元）

货物比选
100以下

1.5％
100-500

1.1％
500-1000

0.8％
1000-5000

0.45％
1、比选代理服务费支付：按比选文件约定，由中选人支付。

2、比选代理服务费支付时间：中选人在领取中选通知书时，向比选代理机构一次性支付比选代理服务费。

注:比选代理费收费按差额定率累进法计算。比选申请人应将此费用纳入竞选报价，但不单列。

各比选申请单位在竞选报价时应考虑上述费用。


1．总则
1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2 本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.4 本标段项目地点：见比选申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 本比选项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3 比选范围、建设周期和质量要求

1.3.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2 本标段的建设周期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本标段服务的资质条件、能力和信誉。

见比选申请人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体申请。

1.4.3 比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

（3）与本比选项目的其他比选申请人为同一个单位负责人；

（4）与本比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；
（5）为本比选项目的代建人；

（6）为本比选项目的比选代理机构；

（7）与本比选项目的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本比选项目的代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消比选资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（14）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与竞争性比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1比选申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间、地点组织比选申请人踏勘项目现场。部分比选申请人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 比选申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除比选人的原因外，比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供比选申请人在编制比选申请文件时参考，比选人不对比选申请人据此做出的判断和决策负责。

1.10 比选申请预备会

1.10.1比选申请人须知前附表规定召开比选申请预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选申请预备会，澄清比选申请人提出的问题。

1.10.2比选申请人应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。

1.10.3 比选申请预备会后，比选人将对比选申请人所提问题的澄清，以比选申请人须知前附表规定的形式通知所有潜在比选申请人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 比选申请人拟在中选后将中选项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合比选申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除比选申请人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。 

1.11.2 中选人不得向他人转让中选项目，接受分包的人不得再次分包。中选人应当就分包项目向比选人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1比选申请文件应当对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的响应，否则，比选申请人的竞选将被否决。实质性要求和条件见比选申请人须知前附表。

1.12.2 比选申请人应根据比选文件的要求提供竞选技术部分等内容以对比选文件作出响应。

1.12.3比选申请人须知前附表允许比选申请文件偏离比选文件某些要求的，偏差应当符合比选文件规定的偏差范围和幅度。

2．比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）比选申请人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）比选人要求
（6）比选申请文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1 比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间、方式，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2比选文件的澄清按比选申请人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在比选申请人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的比选申请截止时间不足2日的，并且澄清内容可能影响比选申请文件编制的，将相应延长比选申请截止时间。

2.2.3除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复比选申请人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 比选文件的修改

2.3.1在比选申请截止时间2天前，比选人可以修改比选文件。

3．比选申请文件

3.1 比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）比选申请人基本情况

（四）业绩汇总表

（五）项目负责人简历表

（六）承诺

（七）其他资料

（八）竞选报价合理性说明（如有）

（九）商务部分

（十）技术部分

（十一）清单

比选申请人在评审过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成比选申请文件的组成部分。

3.1.2 本项目不接受联合体投标。

3.2比选报价

详见比选申请人须知前附表3.2项。

3.3 比选申请有效期

3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选申请有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效。

3.4 比选保证金

见比选申请人须知前附表。

3.5 资格审查资料

比选申请人应附比选申请人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

3.6 备选比选申请方案

3.6.1 除比选申请人须知前附表规定允许外，比选申请人不得递交备选竞选方案，否则其竞选将被否决。

3.6.2 允许比选申请人递交备选竞选方案的，只有中选人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。比选评审小组认为中选人的备选竞选方案优于其按照比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。

3.6.3 比选申请人提供两个或两个以上报价，或者在比选申请文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术部分的，视为提供备选方案。

3.7 比选申请文件的编制

3.7.1 比选申请文件应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。

3.7.2 比选申请文件应当对比选文件有关建设周期、比选申请有效期、质量要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 比选申请文件的签名盖章要求：按本章比选申请人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4 比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 比选申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

4．比选申请

4.1 比选申请文件的密封和标记

4.1.1 比选申请文件的正本与副本密封见比选申请人须知前附表。

4.1.2 比选申请文件的封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予受理。

4.2 比选申请文件的递交

4.2.1 比选申请人应在本章比选申请人须知前附表第2.2.2 项规定的比选申请截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2 比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4.3  比选申请文件的修改与撤回

4.3.1 在比选申请人须知前附表第2.2.2项规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名、盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．比选会

5.1 比选会时间和地点

见比选申请人须知前附表。

5.2 比选会程序

见比选申请人须知前附表。
6．评审

6.1 比选评审小组

6.1.1 评审由比选人按规定组建的比选评审小组负责。比选评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2 比选评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选申请公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与竞争性比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

比选评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照比选评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

比选评审小组推荐中选候选人的人数：见比选申请人须知前附表。

7.2 中选通知

在本章第 3.3 款规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

7.3履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中选的，其履约担保由牵头人递交，并应符合比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不按照比选文件要求提交低价风险担保（适用于经评审的最低价法）或履约保证金的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新比选和不再比选

8.1 重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选申请截止时间止，比选申请人少于3 个的；

（2）经比选评审小组评审后否决所有比选申请的；

（3）经比选评审小组评审后部分竞选被否决，导致有效比选申请人不足三个，且经比选评审小组评审认为有效比选申请人的经济、技术等指标不具有市场竞争力的；

（4）法律法规规定的其他情形。

注：本款只适用于首次比选。

8.2 重新比选和不再比选

第二次评选过程中出现有效响应单位不足三个的，按公司相关规定执行。

9．纪律和监督

9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏竞争性比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选申请或者与比选人串通比选申请，不得向比选人或者比选评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参加比选申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。 

9.3 对比选评审小组成员的纪律要求

比选评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，比选评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次竞争性比人家是活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10．需要补充的其他内容

见比选申请人须知前附表。

附件一：比选记录表
比选记录表
____________（项目名称）
比选时间：________年______月______日______时______分
	序号
	单位名称
	密封
情况
	投标保证金金额（元）
	报价金额（元）/费率
	项目负责人
	工期
	其他
	备注
	比选申请人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价（元）
	
	


　　　　　　　　　　　
主持人：　　　　                记录人：　　　　                      监督：　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　________年______月______日

附件二：比选申请文件澄清通知
比选申请文件澄清通知
编号：
_____________________________（比选申请人名称）：
_________________________（项目名称）比选评审小组对你方的比选申请文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1．……
2．……
……
请将上述问题的澄清函于________年______月______日______时前递交至_________________（详细地址）或传真至_____________________（传真号码）采用传真方式的，应在________年______月______日______时前将原件递交至_______________（详细地址）。
比选评审小组负责人：　　　　　　（签名）
________年______月______日
附件三：比选申请文件澄清函
比选申请文件澄清函
编号：
_____________________（项目名称）比选评审小组：
比选申请文件澄清通知（编号：　　　　　　　　）已收悉，现就有关问题澄清如下：
1．……
2．……
……
比选申请人：__________________（盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人：_____________________（签名或盖章）
_________年_________月_________日

附件四：中选通知书
中选通知书
编号：
　　　　　　　（中选人名称）：
你方于_________（比选申请日期）所递交的_________（项目名称）比选申请文件已被我方接受，并被确定为中选人。
中选价：　　　　　元。
建设周期：　　　　　　　。

比选规模：　　　　　　　。

比选范围：　　　　　　　。

项目负责人：　　　　　。

质量：　　　　　　　。
请你方在接到本通知书后的　　　　天内到　　　　（详细地点）与我方签订合同协议书。
特此通知。
                                          比选人：__________（盖单位法人章）
法定代表人或委托代理人：__________（签名或盖章）
　　　　　________年________月________日
附件五：中选结果通知书
中选结果通知书
编号：
　　　　　　　　　（未中选人名称）：
我方已接受__________________（中选人名称）于_____________________（比选申请日期）所递交的__________________（项目名称）比选申请文件，确定_______________（中选人名称）为中选人。
感谢你单位对我方工作的大力支持！
　　　　比选人：__________（盖单位法人章）
法定代表人或委托代理人：__________（签名或盖章）
　　　　　________年________月________日
第三章  评审办法（综合评估法）
评审办法前附表

评审办法前附表中的评审内容必须和比选申请人须知前附表中的对应内容一致，若比选申请人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评审办法前附表作为评定依据。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	评审办法
	本次评审采用综合评估法，比选评审小组按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。综合评分相等时，以比选报价低的优先；比选报价相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分相等的，由比选评审小组按照投票原则确定。

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	比选申请截止日比选申请资格情况
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	业绩要求
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	财务要求
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	2.1.2
	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

	
	
	比选申请函签名盖章
	比选申请函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。

	
	
	比选申请文件格式
	符合第二章“比选申请人须知”第3.7款的要求。

	
	
	比选申请文件份数
	符合第二章“比选申请人须知”第3.7.4项规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	比选申请文件的签署
	第六章 比选申请文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

	
	
	委托代理人
	比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和比选申请人为其缴纳的养老保险。

	
	
	比选申请总报价
	1.比选申请函中的比选报价不得高于或等于比选人公布的比选报价最高限价。

注：报价高于或等于最高限价的均废标。
2. 比选申请函中的比选总报价必须与依据单价计算出的结果一致。

3.采用清单报价的，比选申请函中的比选总报价必须与清单合计报价一致。

4.比选申请人的竞选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，比选申请人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审委员会作否决竞选处理。

	2.1.3
	响应性评审标准
	比选申请内容
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定

	
	
	建设周期
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定

	
	
	比选申请有效期
	符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定

	
	
	比选保证金
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第3.4项规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。

	
	
	比选报价算术错误修正
	符合第三章3.评审程序第3.1.3项规定。

	
	
	实质性要求
	符合第五章“比选人要求”中的实质性要求和条件（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。）

本次比选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。

按比选评审小组要求澄清、说明或补正。

	2.2.1
	分值构成 （总分100分）
	1.技术部分30分；

2.商务部分20分；

3.比选总报价50分。 

	2.2.2
	评审基准价计算方 法
	所有通过初步评审合格的比选申请人的比选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目比选总报价的评审基准价。

评审基准价计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在评审基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

	2.2.3
	比选报价的偏差率计算公式
	比选总报价的偏差率计算公式

偏差率=100％×（比选申请人总报价一评审基准价）／评审基准价

偏差率计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

	2.2.4（1）
	技术部分评分（A）标准
	技术部分要求
	比选评审小组按各评审因素设定的分值评分。

比选评审小组按照优、良、一般、差四个档次进行评分，技术部分缺项的该项得0分。

所有评审小组成员评分取算术平均值为该比选申请人技术部分得分。"

技术部分得分的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	
	
	技术方案
	8分   

提出合理的技术方案，满足比选人实际需求，系统的稳定性、安全性有充分保障，产品和技术先进，给未来的发展留有空间。横向比较。

优得7.2分- 8分，良得6.4分- 7.2分（不含），一般得4.8分-6.4分（不含），差得0分- 4.8分（不含）

	
	
	组织实施方案
	8分   

编制组织实施方案，实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施。横向比较。

优得7.2分- 8分，良得6.4分- 7.2分（不含），一般得4.8分-6.4分（不含），差得0分- 4.8分（不含）

	
	
	培训方案
	7分   

编制培训计划（包含但不限于培训人员的配置、培训的时长），培训计划具有针对性，培训人员配置齐全，培训时长合理。横向比较。

优得6.3分- 7分，良得5.6分- 6.3分（不含），一般得4.2分-5.6分（不含），差得0分- 4.2分（不含）

	
	
	售后服务方案
	7分   

编制售后服务方案（服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障），服务体系完善，服务内容全面，故障解决方案可行，专业技术人员保障可靠。横向比较。

优得6.3分- 7分，良得5.6分- 6.3分（不含），一般得4.2分-5.6分（不含），差得0分- 4.2分（不含）

	2.2.4（2）
	商务部分评分（B）标准
	企业业绩（12分）
	在满足企业资格业绩的基础上（资格业绩不参与评分），2023年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准），比选申请人每增加一个单个合同金额100万元及以上的包含人脸识别、自动结算功能点的食堂项目供货业绩得4分，最多得12分。

提供该业绩的合同文件（合同文件提供关键页即可，包括但不限于首页、尾页、签章页、主要商务条款页，关键页需能充分体现以上业绩要求各项要素）。若提供的合同文件不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

	
	
	项目经理业绩（8分）
	在满足资格业绩的基础上（资格业绩不参与评分），2023年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准），拟派项目经理具有1个单个合同金额100万元及以上的包含人脸识别、自动结算功能点的食堂项目供货业绩，且在该项目中担任项目经理或项目负责人，得4分，最多得8分。

提供该业绩的合同文件（合同文件提供关键页即可，包括但不限于首页、尾页、签章页、主要商务条款页，关键页需能充分体现以上业绩要求各项要素）。若提供的合同文件不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

	2.2.4（4）
	比选总报价评分（C）标准
	比选总报价得分
	所有通过初步评审合格的比选申请人的比选总报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分50分。在此基础上，比选总报价与评审基准价相比，每增加1%扣0.25分，每减少1%扣0.15分，扣完为止。

按插入法计算得分。
在偏差范围内，未参与评审基准价计算的比选总报价，仍应参加计算相应分值。

比选总报价得分最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

	3
	评审程序
	1.按本章评审办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或比选评审小组认定为无效的比选申请文件的不再进行后续评审。

2.按本章评审办法前附表第2.2.4（1）目的规定对技术部分进行评审。

3.按本章评审办法前附表第2.2.4（2）目的规定对商务部分进行评审。

4.经评审合格的比选申请人按照本章第2.2.2项计算方法计算评审基准价，并按本附表第2.2.4（3）目规定的评分方法对比选报价进行评分。

5.对技术部分、商务部分、比选总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名比选申请人为中选候选人。

	3.2.3
	比选申请人得分
	比选申请人得分=A+B+C。

	3.4.1
	评审结果
	除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，比选评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人，并标明排序。


1．评审方法

本次评审采用综合评估法，比选评审小组对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但比选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以评审办法前附表约定的原则确定中选候选人顺序。
2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评审办法前附表；

（2）商务部分：见评审办法前附表；

（3）比选总报价：见评审办法前附表；

2.2.2 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 比选总报价的偏差率计算

比选报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；

（3）比选总报价评分标准：见评审办法前附表。
3．评审程序

3.1 初步评审

3.1.1比选评审小组依据本章第2.1款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，比选评审小组应当否决其竞选。
3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，比选评审小组应当否决其竞选：

（1）第二章“比选申请人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）本次比选申请有串通比选申请、弄虚作假以及其他违反招比选申请相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按比选评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 比选报价有算术错误的，比选评审小组按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）比选申请函中的总报价与依据单价计算出的结果不一致的；采用清单报价的，比选申请函中的比选总报价与清单合计报价不一致的，均由比选评审小组作否决竞选处理。

3.2详细评审

3.2.1 比选评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对比选总报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 比选申请人得分=A+B+C。

3.3比选申请文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，比选评审小组可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。比选评审小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3 比选评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选评审小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，比选评审小组按综合评估法推荐中选候选人。

3.4.2 比选评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。

附件A：综合评估法否决竞选情况一览表
比选申请文件存在本一览表下列情形之一的，比选申请文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，比选评审小组不得视为重大偏差而否决比选申请人的比选申请文件。

	章节号
	条款名称
	否决竞选条件

	第三章
	资格评审
	A-1比选申请人的营业执照须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-2比选申请人的比选申请截止日比选申请资格情况须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-3比选申请人的业绩须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-4比选申请人的财务状况须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-5比选申请人的其他要求须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	形式评审
	A-6比选申请人名称必须与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-7比选申请函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-8比选申请文件格式符合第二章“比选申请人须知”第3.7款的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-9比选申请文件份数符合第二章“比选申请人须知”第3.7.4项的规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-10只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-11第六章 比选申请文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

	
	
	A-12比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	响应性评审
	A-13比选申请函中的比选报价不得高于或等于比选人公布的比选报价最高限价。否则，由比选评审小组作否决竞选处理。比选申请函中的比选总报价必须与依据单价计算出的结果一致。采用清单报价的，比选申请函中的比选总报价必须与清单合计报价一致。

	
	
	A-14比选申请内容符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-15建设周期限符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-16质量标准符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-17比选申请有效期符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-18比选申请人应按比选申请人须知前附表第3.4款的规定递交比选保证金，并作为其比选申请文件的组成部分，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-19符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由比选评审小组作否决竞选处理。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。）

	
	
	A-20符合第五章“比选人要求”中的实质性要求和条件（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。）本次比选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。按比选评审小组要求澄清、说明或补正。否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-21比选报价有算术错误的，按照第三章“评审办法”第3.1.3项规定执行，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	其他
	低价警戒线
	A-22比选申请人的竞选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，比选申请人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审委员会作否决竞选处理。


第四章  合同条款及格式

新桥停车场食堂设备集成采购及安装项目合同
甲方（全称）：重庆交通建设管理有限公司
乙方（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新桥停车场食堂设备集成采购及安装项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

1. 项目名称

新桥停车场食堂设备集成采购及安装项目

2. 项目概况和项目范围

2.1项目概况

新桥停车场食堂为了利用现代化科技手段实现全面智能化管理的新型用餐模式，通过集成多种智能化设施设备，对食堂的设备使用、功能操作、人员管理以及服务流程进行革新，从而提升食堂的运营效率与服务质量；本项目主要包含灶具、排烟系统、消毒柜、蒸柜、桌椅、构建智慧食堂系统平台、食品安全预警系统、并配备石墨烯保温餐炉、智能取餐柜、智能体检仪、AI岗前健康检测仪、AI留样仪以及相关配套的服务器及软件等采购及安装。

2.2项目范围

本项目《厨房设备用户需求及技术规格书》、《健康·智慧食堂系统技术规格建议书》和《已标价清单》所示的全部内容。包括但不限于各系统设备、硬件、软件和配套家具等的采购、安装、调试、集成、等保测评及其他伴随服务等。

详见合同附件《厨房设备用户需求及技术规格书》、《健康·智慧食堂系统技术规格建议书》和《已标价清单》。

3. 合同采购清单

合同采购清单：详见附件《已标价清单》为准

4. 建设周期要求

自合同签订之日起，至通过甲方组织的验收之日止。乙方于甲方书面下达的工作开始时间之日起，20个日历天内完成项目建设。

5. 交货地点

重庆轨道九号线新桥停车场、大竹林车辆段，及其他甲方指定地点。（货物的储存及管理由乙方自行负责。）

6. 签约合同价

签约合同价为：人民币（大写）           （¥      元）（总价包干，含税金额），其中不含税价     元，增值税     元，增值税税率13%。
签约合同价，包括但不限于本项目的采购费、包装费、运费（含装卸费）、仓储费、试验检验费、软件使用许可费（如有）、人工费、技术协调费及其附带实施费（含相关产品的定制开发、供货、安装、集成、调试；系统安装、调试；用户培训；经验收合格后向甲方移交及售后服务等费用）、验收费、保险费，以及管理费、利润、规费、税费、知识产权、各种赔付、其他风险等履行完本部分的所有费用，甲方不再支付及补偿额外费用。

7. 项目负责人：

7.1 项目负责人

姓    名：签订合同时完善；
公民身份号码：签订合同时完善；
联系方式：签订合同时完善。
乙方对项目负责人的授权范围如下：严格按甲方的技术要求实施本项目，保证项目质量、进度、安全；及时向甲方报告情况。涉及经济确认和签证部分，项目负责人必须经乙方授权后签署并加盖乙方公章方为有效。
关于项目负责人每月在实施现场的时间要求：不少于15天，由监理人负责项目负责人的考勤。

乙方应在合同签订后7天内提交与竞选文件中承诺的项目负责人和其签订的劳动合同及为项目负责人缴纳社会保险的证明，乙方未在限期内提交的，项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换项目负责人。乙方不得随意更换项目负责人，若要更换需提前14天向监理人提出书面申请，经监理人和甲方面谈及甲方书面同意后方能更换，且拟更换的项目负责人的执业资格、职称、项目业绩不低于原竞选人员。

未经同意擅自更换，每更换一次项目负责人乙方按2万元/次向甲方支付违约金。项目负责人擅自离开实施现场或无法达到甲方通知或乙方承诺天数的，乙方按照1万元/天向甲方支付违约金。
7.2甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职/不履职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。

乙方应在接到更换通知后7天内向甲方提出书面的改进报告。甲方收到改进报告后仍要求更换的，乙方应在接到第二次更换通知的14天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送甲方审核批准，更换人员的资质、职称及经验等原则上不得低于原来的人员。继任项目负责人继续履行合同约定的职责。若乙方拒不按甲方要求更换人员的，乙方按照5000元/人·天向甲方支付违约金。

7.3 若项目负责人出现下列情形可以更换：

（1）死亡；

（2）非乙方原因导致工期延长，而致使项目负责人达到法定退休年龄且确需退休；

（3）按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；

（4）被公安或者司法机关限制人身自由；

（5）被取消职称或者执业资格，不满足项目管理要求；

（6）其他应经甲方同意的情形。

8. 履约担保
8.1乙方是否提供履约担保：提供。

8.2乙方提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合，银行保函须为不可撤销的见索即付独立保函，银行保函应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的银行开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。乙方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。
（2）履约担保的金额：中选合同金额的10% 。 

（3）履约担保的提交时间：乙方应在中选通知书发出后15个工作日内向甲方递交，并审核通过后，甲方可与乙方签订合同。否则，甲方有权取消中选资格。

（4）履约担保的期限：自提交之日起至该项目竣工验收合格之日止，若项目延期，则甲方可要求延长担保时间至调整的质保期截止之日；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用乙方自行承担，相关费用已包含在签约合同价中。若乙方超过甲方要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，甲方有权暂停支付合同费用。

（5）退还期限及方式：采用现金担保的，本项目竣工验收合格之日后14天内无息退还剩余部分；采用银行保函的，本项目竣工验收合格之日后14天内退还。

9. 支付方式

9.1本项目经初验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付至签约合同价的50%；

9.2项目建设能完全满足《厨房设备用户需求及技术规格书》、《健康·智慧食堂系统技术规格建议书》要求，完成合同范围内的全部工作内容，通过甲方竣工验收，完成竣工结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同结算价的80%；

9.3甲方项目验收后正式上线运行后无重大运行问题发生或一般问题发生后经短暂维护后能正常使用的，运行期满6个月后甲方向乙方支付至合同竣工结算价的90%；

9.4在第3年度维护期结束后，未违反合同约定的维护义务，项目使用功能正常，完成档案资料移交，甲方向乙方支付至合同竣工结算价的100%，无息支付。

注：以上款项支付时，须扣除甲方当期对乙方的考核、违约金或经确认的索赔，若乙方有异议或争议的，暂停该次款项支付，由此造成的责任由乙方承担。甲方在每次付款前，乙方必须提供足额合法有效的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝支付且不承担逾期付款的违约责任。
9.5发票开具
乙方应将增值税专用发票开具给重庆轨道交通九号线一期工程项目法人重庆城市交通开发投资（集团）有限公司，具体发票事宜由甲、乙双方与重庆城市交通开发投资（集团）有限公司另行签订补充协议予以约定。开票信息如下：

重庆城市交通开发投资（集团）有限公司

纳税人识别号：915000004503958048

纳税人类型：增值税一般纳税人

注册地址：重庆市渝中区中山三路128号

联系电话：023-88602633

开户银行：中国建设银行重庆渝中支行

银行账号：50001023600050201039
10.竣工结算
竣工结算价以甲方会同监理人、乙方根据有效资料共同确定竣工结算金额作为合同竣工结算价。若有政府财政部门或其他主管部门组织对本项目竣工决（结）算评审（或其他监督活动），则最终以甲方根据政府财政部门或其他主管部门组织对本项目竣工决（结）算评审（或其他监督活动）意见调整后的结算金额为准。
11. 质量保证及售后服务

11.1所有设备、硬件、软件和配套家具等符合国家、重庆市相关技术标准、规范以及设计要求、通过甲方组织的验收。

11.2质保期：36个月。质保期从项目经验证审查合格并取得终验收报告之日起计算，满36个月之日止。
11.3质量保证期内，乙方应免费更换所有存在缺陷的部件或损坏的部件（因使用不当和不可抗力致损除外），以及提供本项目相关软件的升级服务、更新服务。

11.4保修范围：本合同中的所有设施、设备及软件等。

11.5质保期内服务措施

（1）本项目所采购的产品在质保期内须具备原厂服务支持，处理故障时替换的材料、设备、设施、配件等均须为原厂全新产品。如果原生产厂家倒闭，乙方应提供性能指标、质量不低于原厂产品的产品等代替。

（2）服务要求：提供重大活动、应急突发事件期间在用户所在地的保障服务，其余时间保持联系畅通。

（3）电话咨询：乙方为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（4）现场响应：乙方接到甲方产品出现问题的通知后立即做出响应，电话咨询不能解决的，2小时内到达现场进行处理；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

11.6质保期满后软件持续使用保障条款

（1）乙方承诺，本项目所有软件（含智慧食堂系统平台、食品安全预警系统等全部自研/外购软件）在质保期满后永久保证甲方正常使用权限，不得通过修改后台程序、关闭服务器接口、删除授权、设置使用限制等方式影响甲方使用，且不额外收取基础使用年费/授权费（质保期满后甲方需定制化升级、新增功能的，双方另行协商费用，乙方应提供优惠报价）。

（2）乙方应在项目终验合格后 15 个工作日内，向甲方移交本项目全部软件的完整技术资料，包括但不限于：软件源代码（含定制开发部分）、数据库设计文档、接口开发文档、服务器部署手册、后台管理操作手册、软件授权文件（永久授权版）、第三方软件的正版授权证明及转让文件（如有），所有资料加盖乙方公章并提供电子版本。

（3）本项目涉及的服务器、数据库等后台设备/系统，若由乙方采购/部署，乙方应在终验时向甲方移交全部后台管理权限（含服务器登录账号密码、数据库管理员权限、系统超级管理员权限等），且承诺永久保留后台数据存储服务器的基础运行支持，不得擅自注销、停用相关服务器。

（4）质保期满后，若因乙方技术操作（含修改后台、关闭权限、删除数据等）导致甲方软件无法正常使用，乙方应在2小时内恢复，4小时内解决根本问题；若逾期未恢复，乙方应按合同签约总价的0.5%/ 天向甲方支付违约金，直至软件恢复正常使用，且赔偿甲方因此造成的全部损失（含直接运营损失、第三方运维费用等）。

11.7其余服务措施按比选文件要求和竞选文件承诺执行。

11.8质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，乙方、供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，甲方需要继续由乙方、原供应商和制造商提供售后服务的，乙方、供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

12. 随机备品、附件、工具数量及供应方法

按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。

13. 验收

13.1家具、厨具和软硬件设备等所有产品完成采购交付前，甲方应及时进行开箱验收，验收合格后方可移交和安装。
13.2家具、厨具和设备设施安装、系统集成、联网测试等各项功能完成即可进行项目初验，乙方应当以书面形式向甲方递交初验申请通知书，甲方在收到验收申请通知书后的10个工作日内，按照合同相关内容，确定具体日期完成项目初验。
13.3项目初验合格后，进入30天试运行期，试运行期间未出现影响系统稳定运行及业务正常使用的故障，乙方应以书面形式向甲方提交终验申请通知书，甲方在收到终验申请通知书后 15 个工作日内，依据合同相关约定确定具体日期并完成项目验收并出具书面验收结论。
13.4试运行期间若出现与技术要求不符、与初验记录不一致或发生重大故障等情形，乙方应负责及时整改解决，试运行期自问题整改完毕并经甲方确认合格之日起重新计算，否则甲方有权不予竣工验收。因乙方原因给甲方造成较大损失的，甲方有权追究乙方责任并要求乙方赔偿相应损失。
14. 培训

乙方应为甲方及所有项目使用单位等用户提供详细的培训方案、计划；乙方派出的培训教员应熟悉本项目，并有一定的教学经验；乙方为所培训人员提供中文培训、资料和讲义等用品。

培训内容包括但不限于：家具、厨房设备设施、机房设备设施、系统软件的安装、集成、功能、操作、维护等；应用系统的结构、功能、安装、运行管理、维护、操作等。

培训产生的所有费用由乙方承担。

15. 安全与保密

15.1乙方应对项目实施过程或知悉的事项严格保密，签署安全与保密协议（附件1），并严格遵照执行。乙方的雇员、顾问、子公司、分支机构等泄露秘密的，乙方应向甲方承担违约责任。若出现一次泄密，乙方应向甲方支付违约金【10】万元。

15.2本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身。

16. 版权及知识产权归属

16.1乙方承诺，甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的主张。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任并赔偿由此给甲方造成的费用支出及损失。

16.2本项目实施过程中形成的全部技术成果、软件著作权等知识产权均归甲方所有。未征得甲方同意，乙方不得擅自将其中的部分或全部提供给其它单位及个人。甲方在质保期满后有权自行对软件进行维护、升级、二次开发，或委托第三方进行上述操作，乙方应无条件配合提供技术交底，不得以任何理由拒绝或设置障碍，且不得向第三方主张任何权利。

16.3甲方利用乙方提交的服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

16.4乙方利用甲方提供的技术成果、技术资料和工作条件所完成的新的技术成果归甲方所有，未征得甲方同意，乙方不得擅自使用或将其中的部分或全部提供给其它单位及个人。

16.5若乙方提供给甲方的报告中含有乙方或其他单位或个人的技术成果,乙方应确保已经获得充分的授权，并书面明确告知甲方，甲方享有免费使用权，使用费等相关费用已含在服务报酬总金额中，甲方不再另行支付。乙方保证在履行合同过程中不侵犯甲方及第三人的知识产权，否则乙方自行承担给甲方、第三方造成的损失。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：乙方应自行投保包括但不限于参建人员人身意外险、工伤保险等险种。工程一切险或安装工程一切险由乙方投保，乙方应将甲方列为被保险人之一，保险合同、保单向甲方备案。

17.2 其他保险

第三者责任险：保险费已包含在签约合同总价中。

17.3安全生产责任险：乙方应按《重庆市人民政府办公厅关于在高危行业领域强制推行安全生产责任保险的实施意见》（渝府办法〔2017〕182号）的要求办理安全生产责任保险。乙方未购买相关保险或保险理赔金额不足以弥补损失，由乙方承担责任。

18. 违约和索赔

18.1如果因乙方责任在本合同所规定的期限内，未能保质保量完成本合同所规定的各个阶段项目，任何一期工作违约，乙方应承担的违约金如下：

（1）每延期7天，乙方应向甲方支付合同签约合同总价的0.1%的违约金，但违约金总数不超过签约合同总价的3%。

（2）如果延期超过30天，甲方有权终止合同，除前款所约定的违约金外，乙方应当支付签约合同总价3%的金额作为对甲方的赔偿，立即退回甲方已支付的全部款项。如乙方支付的赔偿金不足以赔偿甲方因此所遭受的损失（包括直接损失、间接损失、诉讼费、鉴定费、评估费、律师费等），乙方应当就超出赔偿金部分的损失进行赔偿。

（3）因甲方原因导致延期交货或延期安装的，乙方不承担违约责任，并且完成期限相应顺延，但甲方不承担任何违约责任及费用。

18.2乙方所供产品的质量、技术标准以及产品的安装集成质量，应当符合本合同相关约定，未达到约定要求的，乙方应当予以免费调换、补足或整改，且约定期限不予顺延，因此造成延期交货的，乙方按本条第19.1款约定承担违约责任；如乙方不能调换、补足或整改的，甲方有权解除本合同，乙方应当向甲方支付签约合同总价3%的违约金，立即退回甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此所遭受的所有损失（包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、鉴定费、评估费、律师费等）。

18.3因乙方原因造成甲方拒绝收货或验收不合格的，不因此而免除乙方的逾期责任。

18.4乙方承诺其向甲方出卖的货物具有完全的排他的所有权，没有任何权利负担（如质押、抵押等），若因出卖货物具有权利瑕疵，甲方有权解除本合同，乙方应当向甲方支付签约合同总价3%的违约金，退回甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此所遭受的所有损失（包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、鉴定费、评估费、律师费等）。

18.5若甲方有正当理由认为项目负责人不称职/不履职，按500元/天·次计算违约金。

18.6乙方擅自将受委托服务的事项转委托给其他单位或个人的，甲方有权要求乙方立即纠正；乙方拒不整改或两次以上转委托或一次转委托给两家以上单位、个人的，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付签约合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此所遭受的损失，且乙方应全额返还甲方已支付的全部费用。

18.7乙方提供的技术服务成果和合同第11条质量保证及售后服务约定的相关服务内容不能满足甲方要求的，乙方负责修改直至满足为止，甲方有权暂停支付进度款，由此引起的工期延误和费用增加由乙方自行承担，且乙方应签约合同总价为基数,按照每日万分之五的标准向甲方支付违约金至乙方提交的技术服务成果满足甲方要求之日止；因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

18.8若本项目建设结果出现异常，乙方应立即通知甲方和其他参建方，同时应甲方要求采取合理措施。因乙方原因未能及时预警或隐瞒不报造成严重后果(包括但不限于数据丢失，出现安全质量事故等各种错误）的，甲方有权解除合同，乙方除按签约合同总价的20%向甲方支付违约金外，立即退回甲方已支付的全部款项，还应向甲方赔偿损失，并承担相应法律责任。

18.9乙方违反本合同 12.6 款约定，存在修改后台程序、关闭使用权限、未移交完整技术资料 / 后台权限、质保期满后收取基础使用费用等行为的，甲方有权要求乙方立即整改，乙方应在 24 小时内完成整改；若乙方拒不整改或整改后仍无法保证甲方正常使用，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付签约合同总价 20% 的违约金，且赔偿甲方因此造成的全部损失（含第三方运维改造费用、运营损失、诉讼费等）。

18.10乙方在合同履行过程中丧失资质导致无法正常履约的，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付签约合同总价的10%的违约金并赔偿甲方因此所遭受的损失，且乙方应全额返还甲方已支付的全部费用。

18.11乙方不得未经甲方同意擅自申报各类课题或奖项，每违约一次，处罚10万元/次。

18.12乙方应遵守甲方印发的管理办法，有违反甲方管理办法规定情况的，按照相关规定承担违约责任，若管理办法与本合同违约情形重复的，以较严格方式承担违约责任。
18.13本合同项下乙方应当支付给甲方的违约金和损失赔偿金等款项，甲方有权在本合同款项任意一次支付时直接扣除或直接兑付（扣除）履约担保，甲方亦有权选择直接向乙方追偿。

18.14承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，承担由此给发包人造成的经济损失，该等损失包括但不限于发包人为处理与承包人和承包人的相关方诉讼而支出的律师费、诉讼费、差旅费、保全费、执行费、评估费、鉴定费等。
因第三方通过诉讼、仲裁或其他非诉方式要求发包人、项目法人承担责任。由承包人承担因此给发包人造成的经济损失，该等损失包括但不限于发包人为处理与承包人和承包人的相关方诉讼而支出的律师费、诉讼费、差旅费、保全费、执行费、评估费、鉴定费等。

19. 合同争议的解决

甲乙双方协商，如协商不成，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因乙方违约，甲方采取诉讼、非诉等方式行使权利所产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、律师费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费等）均由乙方承担。

 20. 技术资料移交

20.1.乙方在货物交付、设备安装、系统调试完成后，应向甲方移交本项目全部技术资料，包括但不限于：设备产品合格证、质保书、使用说明书、安装图纸；软件源代码、技术文档、授权文件；项目实施方案、调试报告、验收报告等，所有资料均需提供纸质版（一式肆份，加盖乙方公章）和电子版（U 盘存储，一式两份）。乙方应确保其提供的技术资料完整、正确、整洁、书写明确、符合本合同要求，乙方对技术资料的真实性、完整性和准确性负责。
20.2.技术资料移交完成后，甲方、乙方双方签署《技术资料移交确认单》，作为项目初验的必备条件；若乙方未按要求移交技术资料，甲方有权拒绝初验，且工期不予顺延，乙方应按本合同 19.1 款承担逾期违约责任。

20.3.若乙方移交的技术资料存在缺失、错误、不完整等问题，乙方应在甲方通知后 7 个工作日内补齐、修正，逾期未完成的，按 5000 元 / 项支付违约金。

21. 通知

任何一方发出的通知、信函、法律文书或其他通信，应以中文书写，以专人递交、邮政挂号信(预付邮资)、邮政EMS快递(预付邮资)的方式，发送到另一方的本合同载明的地址。双方一致同意，本合同载明的地址作为人民法院送达各类诉讼文书的地址。

文书发出视为有效送达的日期按以下方法确定：

（1）专人递交的，在专人递交之日视为有效送达；

（2）以挂号信(预付邮资)发出的，在寄出日(以邮戳为凭)后的第五日视为有效送达；

（3）以邮政EMS快递发送的，在邮件回执上注明的收件日视为有效送达。

本合同当事人及人民法院按照本合同约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。

本合同各方如需变更约定送达地址的，应以书面方式通知另一方后才能生效；未按约定方式变更的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

22. 合同生效及其他约定事项

22.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方合同专用章或公章，且乙方提交履约担保之日起生效。

22.2合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

22.3本合同未尽事宜由双方共同协商，并签订补充协议。

22.4本合同协议书一式 陆 份，其中正本 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。副本 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，正副本不一致时以正本为准。

23. 其他

附件1：履约担保
附件2：安全生产合同
附件3：廉洁协议

附件4：新桥停车场食堂设备集成采购及安装项目已标价清单
附件5：《厨房设备用户需求及技术规格书》、《健康·智慧食堂系统技术规格建议书》
附件1

履约保函

            

  （受益人名称）：

鉴于                （申请人名称）（以下简称“申请人”）于    年   月   日参加         （项目名称、标段名称）的投标并中标。          （受益人名称）与申请人经协商一致签订《     》（以下简称“基础合同”）。应申请人申请，我行愿意就申请人履行与贵方订立的基础合同项下义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

1、本保函担保范围：申请人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）                 元（¥             ）。

3、本保函有效期自提交之日起至该项目竣工验收合格之日止。当本提交验收合格的成果之日晚于履约担保中的最晚期限，受托方应在履约担保到期之日三个月前办理等额、无条件支付、不可撤销的新的履约担保替换掉原履约担保，直至受托方提交验收合格的成果之日。若受托方新的履约担保未按上述约定时间提交，则用当期及后续应支付的合同费用替代履约担保，直至应付合同费用达到履约担保金额，待新的履约担保提交后再将此部分合同费用支付给受托方。

4、我行承诺，本保函有效期内，因申请人不履行基础合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我行在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的付款通知后，在7天内无条件支付，无须贵方出具任何证明或陈述理由。

5、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

6、我行承诺贵方与申请人协议变更基础合同的，无需经过我行同意，我行继续向贵方承担本保函规定的义务。

7、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我行书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我行不发生法律效力。

8、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国受益人所在地人民法院。 

9、本保函自我行法定代表人（或营业执照负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

10、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：       。 

开立人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

                                                         年      月      日

附件2:安全生产合同

安全生产合同

为在《               》合同的实施过程中，履行安全相关法律规定的管理职责，加强施工现场的安全施工管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，切实搞好本项目的安全管理工作，保障现场人员的人身安全，确保工程顺利完成，本项目业主重庆交通建设管理有限公司（以下简称“委托方”）与      （以下简称“受托方”）特此签订安全生产合同：

一、委托方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达政府、回购方、发包人的有关安全生产的（文件）精神。

5.组织对承包人工作现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、受托方职责

1.必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市发布的其他关于安全生产的法律法规及相关规范，同时应遵守委托方制定相关安全的管理办法，若违反相关规定，须接受委托方违约处罚。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全体人员安全生产意识。同时应切实采取措施，按规定穿戴防护用品等，保障工作人员的人身安全和健康。按合同设置安全机构，配备专职安全人员，现场人员必须具备相应的执业资格，同时经过安全生产和管理知识培训后方可上岗，因乙方未履行安全生产责任造成乙方工作人员或甲方、其他人员的人身安全、财产受损的，由乙方自行承担责任。

3.受托方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

4.根据工程具体情况，在开工前编制切实可行实施细则，并建立健全安全责任制，明确实施人员的安全实施职责，完善实施安全生产管理制度，建立实施人员安全生产教育培训制度。

5.把安全管理工作作为日常工作的重要内容，严格执行国家、行业和地方安全文明施工法规和安全技术标准。加强施工现场安全生产巡查，及时纠正违规行为，发现存在安全生产隐患的，应当及时整改；情况严重的，应当暂时停止施工，并及时报告。拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。

6.检查项目现场的安全情况。发现异常时，及时向委托方及监理单位反馈。

7.对施工现场发生的安全生产事故要及时上报委托方，并协助委托方调查事故发生原因、人员伤亡和财产损失情况，提出处理意见和建议。

三、违约责任

如因受托方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同份数与主合同一致。自双方加盖公章或合同专用章后生效，全部工程竣工验收后失效。

委托方（盖章）：重庆交通建设管理有限公司         

受托方（盖章）：

附件3：

廉  洁  协  议

合同名称：                                   
甲    方：

乙    方：

甲乙双方于     年   月   日签订《            》（以下简称合同），为保证甲乙双方在业务活动中坚持守法、公平和诚信原则，防止各种违法违纪行为的发生，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和中央纪委国家监委关于廉政建设方面的规定，经双方协商一致，特签订本协议，相互约束。

一、甲乙双方应当自觉遵守党和国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。

二、甲乙双方应加强党风廉政教育，努力提高企业经营管理人员遵纪守法、廉洁自律的意识，倡导廉洁从业，树立企业良好社会形象。

三、甲方对本企业人员要严格管理，具体达到以下要求：

1、甲方人员不得利用职权或职务之便索取、变相索取或收受乙方财物，以及其他不正当利益。

2、甲方人员不得向乙方报销应由甲方或甲方人员个人支付的费用。

3、甲方人员不得向乙方索取礼品(包括礼物、礼金、有价证券等)；对乙方赠送的礼品，应婉言谢绝。

4、甲方人员不得参加乙方安排、组织的宴请和娱乐消费活动。

5、甲方人员不得借用乙方的交通工具、通讯工具和高档办公用品等及其他物品；不得要求乙方对甲方私人拥有的车辆进行装饰、维修、保养等。

6、甲方人员个人不得在乙方兼职、投资、参股（含干股）或以其他名义，从乙方获取兼职工资、红利及其他各种形式的报酬。

7、甲方人员不得要求乙方为其建造、装饰、维修私人住宅，不得接收乙方的其他变相资助。

8、甲方人员不得要求乙方为其配偶、子女、亲属及特定关系人经商办企业提供便利和优惠条件，不得要求乙方为他们的就业和出国等提供方便。

四、乙方对本企业人员要严格管理，具体达到以下要求：

1、对本协议第三条第1款至第8款严禁甲方人员的行为，不得主动为之。

2、乙方应严格按照国家法律和双方签订的合同开展业务活动，不得为谋求乙方利益向甲方及其工作人员行贿；对甲方人员索要财物或者暗示的要求应予拒绝，并将信息及时反馈甲方。

3、乙方不得与甲方人员就合同的谈判、签订、履行及违约责任的追究等事项私下进行交涉，以达成某种默契。

4、乙方对甲方的让利应放在明处，不得以回扣、酬金、奖励等名目，将让利转给甲方工作人员个人。

五、甲乙双方应严格遵守本协议规定，甲方及其工作人员如有违反本协议的，乙方应向甲方或甲方上级纪委举报，甲方及其工作人员不得对乙方进行报复。（举报电话：【88756071 】，重庆交通建设管理有限公司纪律检查室；举报信邮寄地址:【重庆市渝北区交通开投大厦1001室重庆交通建设管理有限公司纪律检查室】；举报邮箱：【 cqstljtjj@163.com】）

六、甲乙双方有违反本协议规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的甲方有权单方面终止合同的履行。

七、本协议作为合同的附件与合同具有同等的法律效力。

八、本协议经甲乙双方盖章后生效。

甲方：（签章）                     乙方: （签章）

签约日期：  年  月  日             签约日期：  年  月  日
附件4：新桥停车场食堂设备集成采购及安装项目已标价清单
附件5：《厨房设备用户需求及技术规格书》、《健康·智慧食堂系统技术规格建议书》（另册）
第五章  比选人要求

《厨房设备用户需求及技术规格书》、《健康·智慧食堂系统技术规格建议书》和《清单》，在渝e招平台(https://www.cqzbw.com）下载
第六章  比选申请文件格式

目     录
（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）比选申请人基本情况

（四）业绩汇总表

（五）项目负责人简历表

（六）承诺

（七）其他资料

（八）竞选报价合理性说明（如有）

（九）商务部分

（十）技术部分

（十一）清单

（一）比选申请函

  

（比选人名称）：
1．我方已仔细研究了 

（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以下列方式进行报价：

竞选总报价人民币（大写）        （¥        ）；

项目负责人为        ，委托代理人为        ，建设周期符合比选文件的要求，服务质量符合比选文件的要求，按合同约定完成相应工作。

2．我方承诺响应比选文件规定的比选申请有效期，在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。
3．随同本比选申请函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）
（¥
   ）。比选保证金有效期与比选申请有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本比选文件的相关规定，比选保证金的受益人为比选人。

4.如我方中选，我方承诺：
（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）成果符合相关行业标准，满足相关部门验收要求。
5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6． 
（其他补充说明）。
比选申请人：                　　　　　     （盖单位法人章） 
法定代表人和委托代理人：   
（签名或盖章） 
地址： 
  
网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日
（二）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
比选申请人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由比选申请人加盖单位法人章。

                             比选申请人：                 
（盖单位法人章）

      年      月      日

授权委托书
本人 
（姓名）系 
（比选申请人名称）的法定代表人，现委托  
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  
（项目名称）       比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：  
。 
代理人无转委托权。
附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

比选申请人：              
    （盖单位章） 
法定代表人： 

（签名或盖章）
身份证号码：                 

委托代理人： 
（签名或盖章）
身份证号码： 

     
年  
月 
日
注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）比选申请人基本情况
（提供营业执照）

（四）业绩汇总表

	序号
	项目名称
	项目业主
	合同签订时间
	承担的工作内容
	合同金额
	备注（建议在此栏填写“资格审查企业业绩”/资格审查项目经理业绩”/“商务部分企业业绩”/“商务部分项目经理业绩”

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（五）项目负责人简历表

	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称（如有）
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	比选人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附相关证明材料。

（六）承诺

        （比选人名称）：
我公司        （比选申请人名称）参加了贵单位        （项目名称）的比选申请，自愿作出以下承诺：

1、我公司比选申请截止日比选申请资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选申请资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我单位承诺，我公司若中选，将在比选人规定时间内按照本项目比选文件“比选申请人须知”前附表1.4.1的要求，向贵单位提供参与本项目工作的人员名单，并附相应人员的身份证、相关证书、社保缴费证明等证明材料作为比选申请文件附件并作为合同文件的组成部分。如果我公司在规定时间内不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中选候选人资格。

3、我公司在比选申请文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对比选申请人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中选资格，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、我公司不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5、我公司的比选申请文件符合第二章“比选申请人须知”第 1.12.1 项的规定。

6、我公司的比选申请文件符合第二章“比选申请人须知”第 1.3.1 项的规定。

7、我公司的比选申请文件符合比选文件第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件中没有贵单位不能接受的条件。

  比选申请人：               （盖单位法人章）
法定代表人：               （签名或盖章）
    年    月    日
（七）其他资料
1. 比选保证金
基本账户开户证明文件复印件和比选申请保证金交纳凭证复印件

2. ……
（八）竞选报价合理性说明（如有）

（九）商务部分

技术部分

清单

-2-

